## Slide 1: Metodologia Scrum
Por: Nathália Venega

## Slide 2: O que é 01 Etapa de implementação 02 Scrum vs Cascata 03 Fontes 04

## Slide 3: O que é 01

## Slide 4: O que é Scrum:
É um conjunto de boas práticas empregado no gerenciamento de projetos complexos, em que não se conhece todas as etapas ou necessidades.
Torna os processos mais simples e claros, pois mantém registros visíveis sobre o andamento de todas as etapas.
Também possibilita que produtos sejam apresentados em menor tempo, sem deixar de lado a qualidade.

## Slide 5
Priorizando a criatividade e fluidez nos processos, o Scrum segue seis princípios:
-Flexibilidade dos resultados
-Flexibilidade dos prazos
-Times pequenos
-Revisões constantes
-Colaboração
-Orientação a objetos.
Por possibilitar a correção de erros de maneira orgânica durante os sprints, podemos considerá-la como uma metodologia ágil Scrum.

## Slide 6: Etapa de implementação 02

## Slide 7: Etapa de implementação: 1. Formar equipes 2. Definir objetivos 3. Criar um backlog
*Selecionar um conjunto de itens do backlog do produto para serem desenvolvidos na próxima sprint. *Definir os objetivos da sprint, estimar o esforço necessário e definir o tempo de duração.
*Realizar sessões de brainstorming com o cliente e a equipe para identificar e priorizar as necessidades do produto. *Criar uma lista de itens do backlog que seja clara, concisa e de fácil entendimento para todos.
*Identificar os membros da equipe que atuarão como Product Owner, Scrum Master e Equipe de Desenvolvimento.
*Definir claramente as responsabilidades de cada papel e garantir que todos entendam suas atribuições.

## Slide 8: Etapa de implementação: 4. Realizar sprints 5. Realizar reuniões diárias 6. Realizar revisões e retrospectivas
*Realizar sessões de treinamento para a equipe e os principais interessados, familiarizando-os com os conceitos e princípios do Scrum. *Sensibilizar todos os envolvidos sobre os benefícios e desafios da implementação do Scrum.
*Realizar uma revisão da sprint, apresentando os resultados alcançados ao cliente. *Realizar uma retrospectiva da sprint, identificando pontos positivos e oportunidades de melhoria para as próximas sprints.
*Realizar as atividades de desenvolvimento de acordo com o planejado na sprint. *Realizar reuniões diárias de acompanhamento, identificando e removendo obstáculos que possam surgir.

## Slide 9: Scrum vs Cascata 03

## Slide 10
METODOLOGIA | VANTAGENS | DESVANTAGENS
SCRUM | •Maior flexibilidade para lidar com mudanças de requisitos e prioridades. •Entrega de valor ao cliente de forma mais rápida e frequente. Maior envolvimento e colaboração das partes interessadas. | •Requer uma equipe experiente e autogerenciada. •Pode exigir mais tempo para planejamento e acompanhamento do progresso.
CASCATA | •Planejamento detalhado desde o início do projeto. Maior controle sobre prazos e custos. •Documentação abrangente em todas as etapas do desenvolvimento. | •Difícil adaptação a mudanças de requisitos. •Pode haver problemas de comunicação entre as equipes.

## Slide 11: Para projetos com requisitos claros e estáveis, prazos e custos bem definidos, a Cascata pode ser uma escolha sólida. Por outro lado, o Scrum é mais adequado para projetos com requisitos mais flexíveis e para equipes que valorizam a colaboração e a entrega incremental.

## Slide 12: Fontes 04

## Slide 13: Fontes:
https://blog.contaazul.com/metodologia-scrum/
https://www.mjvinnovation.com/pt-br/blog/modelo-cascata-modelo-agil/
https://fia.com.br/blog/scrum/

## Slide 14: Obrigada pela atenção!